SCUOLA DELL’INFANZIA POIANO – Via Masprone, 10

Rifacimento dei servizi igienici

importo totale per l’intervento € 75.000,00 di cui € 61.000,00 a base d’asta

A completamento dell’intervento compiuto lo scorso anno sul fabbricato, finalizzato ad opere per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi, e dal quale erano stati escluse le opere sanitarie, si sono demoliti e ricostruiti i servizi igienici delle tre sezioni della scuola,  con ridistribuzione degli spazi e nuove tecnologie.

ELENCO SINTETICO DELLE LAVORAZIONI PREVISTE:

- Rifacimento completo dei tre servizi igienici;

- Demolizione pavimenti rivestimenti ed impianti;

- Ridistribuzione organica dei sanitari;

- Rifacimento impianti idraulico e verifica impianto di scarico alla fognatura;

- Rifacimento dei pavimenti e dei rivestimenti;

- Montaggio sanitari e nuova rubinetteria..

PROGRESSIONE TEMPORALE DEI LAVORI:

- Consegna dei lavori in 17 luglio 2017;

- Rifacimento completo dei tre servizi igienici;

- Demolizione pavimenti rivestimenti ed impianti;

- Ridistribuzione organica dei sanitari;

- Rifacimento impianti idraulico e verifica impianto di scarico alla fognatura;

- Rifacimento dei pavimenti e dei rivestimenti;

- Sgombero e riconsegna nuovi servizi igienici il 25 agosto 2017.

Restano da completare alcuni lavori di dettaglio, per i quali i tempi di ordine fornitura non permettevano l’immediata esecuzione:

- Pannelli divisori tra i vasini;

- Portarotoli e scopini e accessori;

- Rifinitura coprifilo attorno alle porte per diverso spessore rivestimento.