SCUOLA DELL’INFANZIA DI CAMBIO – via Di Cambio, 11

Manutenzione straordinaria generale dell’edificio scolastico

per l’adeguamento alle normative di prevenzione incendi

importo totale per l’intervento € 178.250,00 di cui € 135.000,00 a base d’asta

La scuola dell’infanzia Arnolfo Di Cambio, situata nell’omonima via nel Quartiere Stadio a Verona, è stata costruita nel 1970, con murature portanti in conglomerato cementizio armato al piano interrato, fondazioni continue perimetrali e plinti e travi rovesce nella zona centrale. Il solaio del piano terra è in latero-cemento; la struttura in elevazione è costruita da pilastri in c.c.a. con tamponamenti a cassa vuota in doppia parete portanti e solai di copertura in latero cemento.

L’edificio è composto da un piano interrato ed un piano fuori terra rialzato di circa 40 cm dal piano stradale; è disposto su una superficie di m2 760 ed ha un volume complessivo di m3 2706. Viene frequentata attualmente da 112 persone, bambini ed insegnanti.

In relazione ai fini del finanziamento, il Coordinamento Tecnico Circoscrizioni, in data 23 febbraio 2012 ha redatto il progetto definitivo. Tale progetto è stato poi assegnato all’Unità Organizzativa Edilizia Scolastica per il proseguo della progettazione sino al grado esecutivo e  il successivo affidamento. I lavori previsti, vanno eseguiti per motivi di sicurezza, in assenza dell’utenza scolastica, con inizio nel mese di giugno 2017.

ELENCO SINTETICO DELLE LAVORAZIONI PREVISTE:

- Rifacimento controsoffitti non certificati;

- Adeguamento vie d’esodo;

- Revisione impianto elettrico;

- Nuove uscite di sicurezza.

PROGRESSIONE TEMPORALE DEI LAVORI:

- Verbale di consegna delle aree all’appaltatore del 17 luglio 2017;

- Revisione generale del progetto per carenza certificazioni;

- Rimozione impianto elettrico esistente;

- Ordine di tutti i nuovi serramenti;

- Inizio demolizioni interne;

A PROSECUZIONE DEI LAVORI

- Apertura nuovo accesso carraio per accesso autopompa vigili del fuoco;

- Realizzazione impianto antincendio;

- Aperture nuove uscite di sicurezza.

- Rimozione e posa in opera di nuovo controsoffitto certificato;

- Posa nuovi serramenti;

- Sistemazione pavimentazione perimetrale per raccordo nuove uscite di sicurezza con rampe e gradini;

- Demolizione e ricostruzione in muratura dei divisori interni attualmente vetrati;

- Compartimentazione cucina;

- Tinteggiatura;

- Sgombero e riconsegna immobile prevista per dicembre 2017.

L’intervento si svolge con lo sgombero integrale della scuola da cose e arredi e con il trasferimento di due sezioni presso la scuola dell’infanzia Villa Colombare e di altre due sezioni presso la scuola dell’infanzia Bacchiglione.